附件2 “古代文明探索宫”概念设计方案征集-活动时间安排

一、报名及资格审查阶段

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年2月20日 | 发布征集公告 |
| 2020年2月21日 00:00 | 开始报名 |
| 2020年2月24日至2月28日 | 网络答疑  （联系邮箱：mayunjie@shanghai-museum.org ） |
| 2020年3月5日24:00前 | 报名截止，应征申请机构提交资格预审申请电子文件 |
| 2020年3月10日 | 主办方组织资格预审会 |
| 2020年3月12日 | 主办方对参赛机构资格进行审核并发布名单 |
| 2020年3月14日 | 发送通知书 |

二、设计及评审阶段

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年3月20日前 | 参赛机构签署保密协议 |
| 2020年5月20日24:00前 | 参赛机构提交参赛成果 |
| 2020年6月15日前 | 主办方组织专家评选，公布大赛获奖名单，支付参赛设计费及奖金，完成概念设计提升 |

以上时间为计划时间，均为北京时间，若有调整将另行通知。